**会议记录**

记录人：梁夏铭

|  |  |
| --- | --- |
| 时 间 | 2017年6月20日10:00 |
| 地 点 | 逸夫楼704 |
| 主 持 | 刘萍萍 |
| 出席人员 | 梁夏铭、刘翠珠、宁玉芳、梁家利、苏家积、邱家裕、陈钊炎 |
| 会议内容 | 1. 刘萍萍讲述了自己对课程设计题目的理解，小组成员对存在的问题提出疑问 2. 询问文勇老师进一步明确需求 3. 明确学生提交作业形式是纯文本或添加附件 4. 讨论了系统管理员的具体用例，各人暂时保留意见，以后继续进一步讨论 5. 刘萍萍进行任务安排，具体如下：前端设计（梁夏铭）、前端实现（刘萍萍），后台（宁玉芳、刘翠珠）、需求文档（苏家积、陈钊炎）、概要设计文档（邱家裕、梁家利）、详细设计文档（一起完成） 6. 今天之内尽量完成需求文档 |

|  |  |
| --- | --- |
| 时 间 | 2017年6月21日9:30 |
| 地 点 | 逸夫楼604 |
| 主 持 | 刘萍萍 |
| 出席人员 | 梁夏铭、刘翠珠、宁玉芳、梁家利、苏家积、邱家裕、陈钊炎 |
| 会议内容 | 1. 陈钊炎汇报需求文档进展情况 2. 刘萍萍组长对文档的任务进行重新分工 3. 各位组员的工作继续向前推进，遇到问题可以提出来大家一起讨论 4. 需求文档完成后交给梁夏铭审查 |

|  |  |
| --- | --- |
| 时 间 | 2017年6月25日9:30 |
| 地 点 | 逸夫楼704 |
| 主 持 | 刘萍萍 |
| 出席人员 | 梁夏铭、刘翠珠、宁玉芳、梁家利、苏家积、邱家裕、陈钊炎 |
| 会议内容 | 1. 小组各成员汇报自己的工作进度 2. 需求文档已经完成并审查通过 3. 各成员注意进度，前端实现和后台开发应该开始着手 |

|  |  |
| --- | --- |
| 时 间 | 2017年6月28日9:30 |
| 地 点 | 逸夫楼604 |
| 主 持 | 刘萍萍 |
| 出席人员 | 梁夏铭、刘翠珠、宁玉芳、梁家利、苏家积、邱家裕、陈钊炎 |
| 会议内容 | 1. 小组各成员汇报自己的工作进度 2. 前端设计已经基本完成 3. 概要设计文档正在修改 4. 讨论了概要设计文档存在的问题，并提醒负责人注意修改 |

|  |  |
| --- | --- |
| 时 间 | 2017年7月2日14:50 |
| 地 点 | 逸夫楼704 |
| 主 持 | 刘萍萍 |
| 出席人员 | 梁夏铭、刘翠珠、宁玉芳、梁家利、苏家积、邱家裕、陈钊炎 |
| 会议内容 | 1. 各成员汇报自己的工作进展情况 2. 前端已经完成编码实现 3. 概要设计文档做最后的修改，修改完成交给刘萍萍审查 4. 详细设计文档正在编写 5. 后台数据库已经建好，其他工作也在进行中 6. 一起讨论了详细设计文档的一些问题，后台编码人员和文档编写人员对文档中出现的问题进行了讨论。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 时 间 | 2017年7月3日14:50 |
| 地 点 | 逸夫楼704 |
| 主 持 | 刘萍萍 |
| 出席人员 | 梁夏铭、刘翠珠、宁玉芳、梁家利、苏家积、邱家裕、陈钊炎 |
| 会议内容 | 1. 各成员汇报自己的工作进度 2. 周五进行项目验收，时间紧迫，可以先实现主要功能 3. 前端和后台进行对接 4. 文档完成后交给负责审核的成员进行审查，审查通过后上传git |